ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13
«Стандарты vs Agile в реальном проекте»

Студент: _________________________  Группа: _________________________

Дата: _________________________

# Часть 1. Анализ

1. Какие элементы ISO 29119 будут полезны в Agile-проекте?

Матрица прослеживаемости (требование → тест → результат)

Критерии входа/выхода для спринта и релиза

Единый шаблон баг-репорта

Test Summary Report по итогам спринта

Определение уровней и видов тестирования

Управление рисками (таблица рисков)

2. Какие элементы могут вызвать сопротивление?

Полный Test Plan на 20+ страниц — слишком долго для 2-недельного спринта

Детальные тест-кейсы на каждую мелочь — замедляет разработку

Обязательное согласование документов до начала спринта

Формальная отчётность «для галочки»

Дублирование информации в Word + Jira + Confluence

3. В чём может возникнуть конфликт?

Agile ценит скорость и гибкость, ISO 29119 — формальность и полноту документации. Конфликты: требования меняются в спринте, а тест-план уже «утверждён»; команда хочет exploratory testing, стандарт требует формальных кейсов; мало времени на документы при двухнедельных релизах; разные ожидания от «готовности к релизу».

4. Что из стандартов точно нельзя игнорировать?

Прослеживаемость требований (что тестировали и зачем)

Фиксация дефектов с шагами воспроизведения

Критерии готовности к релизу (exit criteria)

Отчёт о результатах тестирования

Управление рисками качества

# Часть 2. Практика — упрощённая модель документации

## 1. Test Plan

Формат: страница в Confluence (шаблон «Test Plan Sprint N»), не отдельный Word.

Обновляется в начале каждого спринта (15–30 мин).

Обязательно включить:

Цель тестирования спринта

User Stories в scope (ссылки на Jira)

Out of scope

Виды тестирования (smoke, регрессия, новый функционал)

Риски (таблица: риск / влияние / митигация)

Entry criteria: сборка в test-среде, AC готовы

Exit criteria: 90% тестов Pass, 0 Blocker, ≤2 Major

Ответственный тестировщик

## 2. Где хранятся тест-кейсы

• Критичные сценарии — тест-кейсы в Zephyr / TestRail (или Jira + плагин)

• Smoke и регрессия — чек-листы в Confluence

• Exploratory — заметки в Confluence / Jira

Прослеживаемость:

• User Story в Jira → ссылка на тест-кейсы (поле «Tests»)

• Матрица в Confluence: US-ID | AC | Test-ID | Статус

• Баги в Jira привязаны к US и тест-кейсу

## 3. Отчётность

• Test Summary по спринту — страница Confluence в конце спринта

• Содержание: scope, Pass/Fail/Blocked, список багов, риски, рекомендация

• Метрики в Jira / дашборде:

% выполненных тестов

Количество открытых багов по severity

Defect density (баги / story point)

Покрытие US тестами (%)

• Еженедельно на ретро — краткий устный отчёт + ссылка на Confluence

# Вывод

ISO 29119 и Agile совместимы, если брать из стандарта идеи (прослеживаемость, критерии, отчёты), а не тяжёлые документы. Test Plan — одна страница Confluence на спринт, кейсы — в Jira/TestRail, отчёт — Test Summary + метрики. Главное — польза команде, а не форма ради формы.